Historias de usuarios (HU) – Avance II

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Grupo | Metodos Utilizados | Fecha |
| 8 | Moscow | 9 de Abrirl |
| Story points |

* Definición de los métodos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Metodo valorización | Objetivo | Utilizacion |
| MoSCoW | Prioridad del negocio | Ayuda a tomar decisiones de que hacer primero desde el punto de vista del valor |
| Story Points | Esfuerzo estimado técnico (Complejidad, riesgos, tiempo relativo) | Ayuda al equipo técnico a definir y planificar cuanto pueden hacer por sprint |

* Historias de usuario corregidas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Historia de usuario | Prioridad MoSCoW | Story Points | Justificación |
| 1 | Como representante de una organización sectorial, quiero poder iniciar sesión para el envio de reportes | Must Have | 3 | Login con autenficacion de usuario |
| 2 | Como representante quiero poder enviar los archivos a la SMA | Must Have | 5 | Subida de archivos con validación |
| 3 | Como SMA, quiero visualizar los reportes enviados por cada organización para el control de cumplimiento | Must Have | 5 | Vista por entidad, requiere filtros |
| 4 | Como representante después de enviar un archivo, quiero recibir un mensaje de envio exitoso | Should Have | 3 | Mejora la experiencia de usuario, poco esfuerzo |
| 5 | Como usuario, quiero ver el historial de documentos enviados para trazabilidad | Should Have | 5 | Requiere vista adicional con historial de usuario |
| 6 | Como SMA, quiero poder aplicar filtro al origen del documento | Must Have | 5 | Filtros importantes para el análisis regional |
| 7 | Como SMA , quiero poder descargar los archivos por lotes (zip) | Could Have | 5 | Requiere agrupación y compresión de archivos |
| 8 | Como SMA , quiero recibir alertas cuando el organismo está fuera de plazo con los reportes | Should Have | 5 | Requiere lógica y control de notificaciones |
| 9 | Como administrador, quiero poder gestionar las organizaciones registradas en el sistema | Must Have | 3 | CRUD para entidades |
| 10 | Como administrador, requiero poder asignar roles a los usuarios registrados | Must Have | 5 | Control de acceso, perfiles |